# 📄ROADMAP - Portfólio de Soluções Digitais

## 🟦 1. Tese do Produto

Hoje, soluções digitais são criadas de forma distribuída e não estruturada, o que faz com que o conhecimento gerado não seja reaproveitado e se perca ao longo do tempo.

Isso gera retrabalho, dependência de pessoas específicas e limita a capacidade dos times de evoluir com velocidade.

O Portfólio de Soluções Digitais surge como um sistema para transformar soluções em ativos reutilizáveis, organizando, padronizando e tornando acessível o que já foi construído, aumentando eficiência, reduzindo redundância e incentivando a inovação.

## 🟦 2. Diagnóstico Atual

### 📊 Visão geral

Atualmente, existem aproximadamente 14 soluções digitais mapeadas, todas já cadastradas no Portfólio de Soluções Digitais.

Apesar disso, a base ainda não está totalmente madura, com parte das soluções sem padronização completa ou com informações insuficientes para facilitar sua reutilização no dia a dia.

### 🧩 Fragmentação das soluções

Antes da criação do Portfólio, as soluções estavam distribuídas em diferentes locais, sem um ponto único de consulta:

- repositórios no GitHub

- arquivos em Google Drive

- máquinas individuais

- planilhas isoladas

- conhecimento informal (troca entre pessoas)

Esse cenário dificultava o acesso, aumentava a dependência de quem criou a solução e tornava o reaproveitamento inconsistente.

### 🔁 Reutilização atual

A reutilização de soluções ocorre de forma pontual e não estruturada, geralmente baseada em:

- conhecimento prévio da existência da solução

- conversas diretas entre pessoas

- apresentações em reuniões específicas

Não existe hoje um mecanismo sistemático que permita descobrir e aplicar soluções de forma autônoma, o que limita o ganho de escala.

### 👥 Criação de soluções

A criação de soluções não é centralizada:

- o time de Interações Digitais possui maior volume de desenvolvimento, por concentrar competências técnicas

- outros times também criam soluções, mas com menor visibilidade e sem integração com um sistema comum

Além disso, não existe um padrão definido para registro, documentação ou compartilhamento dessas soluções.

### ⚠️ Principais dores identificadas

Com base no cenário atual, os principais problemas são:

- Falta de visibilidade: soluções existentes não são facilmente descobertas

- Dependência de pessoas: o conhecimento está concentrado em quem criou

- Dificuldade de escalar: soluções não se tornam ativos reutilizáveis

- Retrabalho implícito: problemas já resolvidos podem ser resolvidos novamente por outros times

### 🚧 Estado atual do Portfólio

O Portfólio de Soluções Digitais já foi apresentado como um projeto em desenvolvimento e possui um MVP funcional com:

- integração com base de dados (Google Sheets)

- visualização estruturada das soluções

- busca e filtros

- padronização inicial dos dados

No entanto, no momento:

- o uso ainda está restrito ao responsável pela construção

- não há fluxo ativo de cadastro por outros usuários

- a base ainda está em processo de melhoria de qualidade

### 📌 Exemplo prático de retrabalho e reaproveitamento

Um caso concreto observado no dia a dia reforça o cenário atual de falta de visibilidade e reaproveitamento de soluções.

Foi desenvolvida uma ferramenta para corte automatizado de PDFs de livros unificados em capítulos, permitindo:

- seleção de páginas

- criação de lotes de corte

- organização mais eficiente dos arquivos

Paralelamente, o time de Acervo iniciou uma nova iniciativa para resolver o mesmo problema, envolvendo:

- múltiplas reuniões

- alinhamentos com liderança

- participação de desenvolvedores

Durante esse processo, não havia visibilidade de que já existia uma solução funcional para essa necessidade.

Ao identificar essa sobreposição, a ferramenta já existente foi compartilhada com o time, que:

- adaptou a solução

- implementou melhorias específicas

- evoluiu o comportamento da ferramenta

A versão final passou a:

- identificar automaticamente os capítulos do livro

- gerar lotes de corte de forma automática

- reduzir o tamanho dos PDFs

- atender de forma mais eficiente à necessidade do time

### 🧠 Aprendizado do caso

Esse exemplo evidencia que:

- soluções relevantes podem existir sem serem conhecidas

- a ausência de um sistema de visibilidade gera retrabalho direto

- iniciativas paralelas consomem tempo e esforço desnecessários

- o reaproveitamento de soluções existentes pode acelerar significativamente a entrega

Esse tipo de retrabalho pode representar dias ou semanas de esforço duplicado entre times, reforçando a necessidade de um sistema estruturado de organização e descoberta de soluções.

### 🧠 Síntese do diagnóstico

Atualmente, a organização possui um volume relevante de soluções digitais, mas sem um sistema estruturado que permita sua organização, descoberta e reutilização em escala.

O Portfólio surge nesse contexto como uma base já funcional, porém ainda em estágio inicial de adoção e governança, com potencial de transformar soluções isoladas em um ativo compartilhado da área.

## 🟦 3. Estratégia do Produto

A estratégia do Portfólio de Soluções Digitais não está baseada apenas na construção de funcionalidades, mas na validação progressiva de como transformar soluções isoladas em ativos reutilizáveis dentro da organização.

Para isso, a evolução do produto é guiada por um conjunto de hipóteses estruturais, que orientam as decisões de desenvolvimento e priorização.

### 🎯 Hipótese 1 - Centralização gera visibilidade

Problema: As soluções estão distribuídas e não são facilmente descobertas.

Aposta: Se as soluções forem centralizadas em um único ambiente acessível, será possível aumentar a visibilidade do que já existe.

Como foi abordado:

- criação do Portfólio com base estruturada

- integração com dados reais (Google Sheets)

- interface de consulta com busca e filtros

Resultado esperado:

- maior clareza sobre as soluções existentes

- redução da dependência de conhecimento informal

### 🎯 Hipótese 2 - Padronização permite escala

Problema: Mesmo quando soluções são conhecidas, não existe consistência na forma como são descritas e documentadas.

Aposta: Sem padronização, a base degrada rapidamente e perde utilidade.

Como será abordado:

- definição de estrutura de dados (campos obrigatórios e opcionais)

- criação de fluxo controlado de cadastro

- validação das informações antes de publicação

Resultado esperado:

- base confiável

- maior clareza na leitura e entendimento das soluções

- viabilidade de crescimento da plataforma

### 🎯 Hipótese 3 - Descoberta eficiente gera uso

Problema: Mesmo com soluções centralizadas, o uso não acontece se o valor não for rapidamente percebido.

Aposta: A facilidade de encontrar e entender quando usar uma solução é determinante para adoção.

Como será abordado:

- melhoria contínua da busca e filtros

- descrições mais claras e orientadas a problema/uso

- destaque de informações relevantes (impacto, aplicação)

Resultado esperado:

- aumento do uso espontâneo da plataforma

- redução do esforço para encontrar soluções úteis

### 🎯 Hipótese 4 — Reutilização gera valor real

Problema: Centralização e visibilidade, por si só, não garantem impacto.

Aposta: O valor real do produto está na capacidade de reutilização das soluções.

Como será abordado:

- incentivo ao reaproveitamento de soluções existentes

- exemplos práticos de uso

- clareza sobre quando e como aplicar cada solução

Resultado esperado:

- redução de retrabalho

- aumento de velocidade na resolução de problemas

- maior eficiência entre times

### 🎯 Hipótese 5 — Adoção depende de fluxo, não só de ferramenta

Problema: Ferramentas internas frequentemente não são utilizadas mesmo quando bem construídas.

Aposta: A adoção depende de um fluxo estruturado de entrada, uso e visibilidade.

Como será abordado:

- criação de fluxo de cadastro de soluções

- estímulo à contribuição de diferentes times

- integração do Portfólio no dia a dia das equipes

Resultado esperado:

- crescimento contínuo da base

- engajamento de múltiplos times

- consolidação do Portfólio como referência interna

### 🧠 Síntese da Estratégia

A estratégia do Portfólio não se limita à construção de um catálogo de soluções, mas sim à criação de um sistema capaz de:

- organizar

- padronizar

- tornar visível

- e viabilizar o reaproveitamento de soluções digitais

A evolução do produto segue uma lógica progressiva, onde cada etapa valida uma condição necessária para transformar soluções isoladas em um ativo organizacional.

## 🟦 4. Roadmap de Evolução

### 🟢 4.1 Evolução do Produto

O Portfólio de Soluções Digitais evoluiu a partir de uma necessidade prática de organizar e dar visibilidade às soluções existentes, passando por diferentes estágios até chegar ao modelo atual.

Inicialmente, as soluções eram estruturadas diretamente no código da aplicação, o que limitava a escalabilidade e dificultava a manutenção.

Com a evolução do projeto, houve a migração para uma base de dados externa (Google Sheets), permitindo:

- maior flexibilidade no cadastro

- separação entre dados e interface

- facilidade de atualização sem necessidade de deploy

A partir disso, foram implementadas melhorias estruturais na plataforma, incluindo:

- organização modular do código

- padronização do modelo de dados

- integração com dados reais via CSV

- implementação de busca e filtros

- definição de regras de exibição e CTAs

Esse processo consolidou o Portfólio como uma base funcional e preparada para evoluir em direção a um produto mais estruturado.

### 🟢 4.2 Roadmap de Evolução

A evolução do Portfólio segue uma lógica progressiva baseada nas hipóteses definidas na estratégia do produto.

#### 🟡 Fase 1 — Base Funcional (concluída)

Objetivo:
validar a viabilidade da centralização das soluções

Problema:
não existia um ponto único de consulta

Hipótese:
centralizar soluções aumenta visibilidade

Entregas:

- estrutura inicial da plataforma

- integração com planilha

- visualização e busca

#### 🟡 Fase 2 — Governança de Dados (atual)

Objetivo:
garantir qualidade e consistência da base

Problema:
dados inconsistentes comprometem o uso

Hipótese:
sem controle de entrada, a base perde valor rapidamente

Decisão:
implementar fluxo estruturado de cadastro

Entregas:

- definição de campos obrigatórios

- padronização dos dados

- criação de fluxo de cadastro (Forms ou equivalente)

- revisão manual antes da publicação

#### 🟡 Fase 3 — Adoção e Descoberta

Objetivo:
aumentar o uso real da plataforma

Problema:
plataformas internas não geram valor sem adoção

Hipótese:
facilidade de descoberta aumenta uso

Entregas:

- melhoria das descrições das soluções

- destaque de casos de uso

- divulgação para times

- incentivo ao cadastro

#### 🟡 Fase 4 — Reutilização

Objetivo:
transformar soluções em ativos reutilizáveis

Problema:
centralização sem uso não gera impacto

Hipótese:
reutilização reduz retrabalho e aumenta velocidade

Entregas:

- exemplos práticos de uso

- indicação de “quando usar”

- incentivo ao reaproveitamento

#### 🟡 Fase 5 — Escala

Objetivo:
expandir o uso para outros times

Problema:
valor limitado se restrito a um único time

Hipótese:
adoção transversal aumenta impacto organizacional

Entregas:

- abertura para novos times

- governança por área

- evolução da plataforma

## 🟦 5. Métricas de Sucesso

O sucesso do Portfólio de Soluções Digitais será acompanhado a partir de três dimensões principais: crescimento da base, uso da plataforma e reutilização das soluções.

#### Crescimento da base

- número de soluções cadastradas

- evolução da base ao longo do tempo

- volume de novos cadastros

#### Uso da plataforma

- número de acessos

- utilização de busca e filtros

- navegação entre soluções

#### Reutilização das soluções

- identificação de casos de reaproveitamento

- redução percebida de retrabalho

- relatos de uso entre times

No estágio atual, a mensuração será inicialmente qualitativa, evoluindo conforme a adoção da plataforma e a disponibilidade de dados.

## 🟦 6. Riscos e Pontos de Atenção

A evolução do Portfólio de Soluções Digitais envolve alguns riscos que devem ser considerados para garantir sua sustentabilidade e impacto.

#### Baixa adoção

Existe o risco de a plataforma não ser incorporada ao dia a dia dos times, limitando seu uso e relevância.

#### Degradação dos dados

Sem governança adequada, a base pode perder consistência, comprometendo a confiança nas informações.

#### Dependência de manutenção manual

A centralização da gestão em uma única pessoa pode dificultar a escalabilidade do produto.

#### Falta de percepção de valor

Caso os usuários não identifiquem rapidamente o benefício da plataforma, a adoção pode ser reduzida.

A mitigação desses riscos está diretamente relacionada à implementação de governança, melhoria da experiência de uso e integração do Portfólio aos fluxos reais das equipes.

## 🟦 7. Padrão de Qualidade e Estrutura das Soluções

Para garantir que o Portfólio de Soluções Digitais evolua como um sistema confiável e útil para toda a área, é necessário estabelecer um padrão claro de como as soluções devem ser registradas, descritas e apresentadas.

Este padrão tem como objetivo evitar a degradação da base ao longo do tempo e garantir que cada solução cadastrada seja compreendida, reutilizada e aplicada de forma eficiente por outras pessoas.

### 🧩 7.1 Estrutura padrão das soluções

Cada solução cadastrada no Portfólio deve seguir uma estrutura mínima obrigatória, orientada à clareza e à tomada de decisão rápida.

- 💡 O que é

  - Descrição curta e objetiva da solução.

    - Deve explicar o que a solução é em uma única frase

    - Evitar termos genéricos como “plataforma”, “ferramenta” ou “sistema” sem contexto

    - Priorizar linguagem simples e direta

- Exemplo:

  - Biblioteca de componentes reutilizáveis para desenvolvimento de Livros Digitais

🎯Quando usar (Situações práticas em que a solução deve ser aplicada)

- Deve responder diretamente: “em que momento eu uso isso?”

- Pode ser estruturado em forma de lista

- Deve focar em cenários reais de uso

- Exemplo:

  - quando precisar reutilizar código existente no LD

  - quando quiser evitar recriar funcionalidades do zero

  - quando buscar padronização entre projetos

⚠️ Problema que resolve (Descrição clara da dor ou ineficiência eliminada pela solução)

- Deve ser específico e contextualizado

- Evitar descrições vagas ou genéricas

- Exemplo:

  - Falta de padronização e retrabalho no desenvolvimento de componentes

🚀 Impacto / Resultado esperado (Ganho gerado pela solução após sua utilização)

- Deve descrever o resultado prático, não apenas a intenção

- Sempre que possível, trazer ganho tangível (tempo, qualidade, organização)

- Exemplo:

  - Reduz tempo de desenvolvimento e aumenta consistência entre entregas

🔗 Como acessar / usar (Indicação clara de como utilizar a solução)

- Pode ser um link direto ou uma instrução simples

- Deve permitir que o usuário dê o primeiro passo sem depender de outra pessoa

- Exemplo:

  - Acessar a biblioteca e consultar componentes antes de iniciar uma nova implementação

### 🎯 7.2 Objetivo da estrutura

A definição desse padrão tem como principal objetivo transformar o Portfólio de um catálogo descritivo em um sistema de apoio à decisão.

Com isso, busca-se garantir que qualquer pessoa consiga:

- entender rapidamente o que a solução faz

- identificar se ela se aplica ao seu contexto

- compreender o ganho gerado

- acessar e utilizar a solução de forma autônoma

A clareza dessas informações é um fator crítico para a adoção da plataforma e para a geração de valor real no dia a dia das equipes.

### 📌 7.3 Diretrizes de qualidade

Para manter a consistência e utilidade da base, todas as soluções devem seguir as seguintes diretrizes:

✔ Clareza e objetividade

- evitar textos longos e genéricos

- priorizar frases curtas e diretas

✔ Foco em uso real

- descrever situações concretas

- evitar descrições teóricas ou abstratas

✔ Orientação à decisão

- facilitar o entendimento rápido

- permitir que o usuário saiba se deve usar a solução ou não

✔ Evitar linguagem vaga como:

- “melhora processos”

- “otimiza atividades”

- “facilita o dia a dia”

Substituir por descrições mais concretas, como:

- “reduz tempo de X para Y”

- “elimina etapa manual específica”

### 🔄 7.4 Governança e manutenção

A qualidade das informações deve ser garantida por um processo contínuo de governança.

Isso inclui:

- validação das informações antes da publicação

- revisão periódica das soluções cadastradas

- melhoria contínua das descrições com base no uso real

- ajuste do padrão conforme evolução do produto

No estágio atual, a revisão é centralizada, mas a tendência é evoluir para um modelo distribuído, com participação de múltiplos responsáveis.

### 🧠 7.5 Evolução do modelo

Este padrão não é estático e pode evoluir ao longo do tempo conforme:

- aumento da maturidade do Portfólio

- crescimento da base de soluções

- feedback dos usuários

- novas necessidades de uso e descoberta

A evolução do modelo deve sempre manter como princípio central:

- facilitar o entendimento, a descoberta e a reutilização das soluções.